Jednání předsednictva Rady ČRo  dne 22. dubna  2009

# (Studiový dům)

# Přítomni: 	          Jiří Florian, Dana Jaklová,  Ladislav Jíša,  členové předsednictva

# Rady ČRo,

# Maria Ptáčková, Pavel Hazuka, Tomáš Ratiborský, Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek,  členové Rady  ČRo

Sekretariát:	Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo

Hosté: 	Zdeněk Vodsloň, pověřen řízením Správního úseku ČRo (zastupující generálního ředitele ČRo Václava Kasíka)

Richard Medek, programový ředitel ČRo

# Jednání řídil předseda Rady ČRo Jiří Florian

Program jednání:

- zahájení, připomínky k zápisu z minulého zasedání, informace

- informace z mimořádného zasedání Dozorčí komise dne 21.4.09

- kompletace podkladů pro PS ve věci rekonstrukce Vinohradské 12, P 2

- příprava usnesení pro veřejnou schůzi  Rady ČRo

- informace generálního ředitele ČRo Václava Kasíka  - zastupuje Z.Vodsloň

- informace o obdržených a vyřízených stížnostech – stav

- různé,  vyřízení agendy

ad 1.

Program byl jednomyslně odsouhlasen předsednictvem Rady ČRo.

Připomínky k zápisu předsednictva Rady ČRo z 15.4.2009 nebyly žádné.

Informace:

J.Florian

– sděluje důvod nepřítomnosti  GŘ ČRo Václava Kasíka, který je na třídenním setkání EBU a dále si bere dovolenou.

- informuje o změně termínu projednání Zprávy o činnosti ČRo za r. 2008, který mění kulturní výbor PS Parlamentu ČR na 27.5.2009. Vzhledem k tomu, že tento termín se kryje s plánovaným termínem výjezdního zasedání Rady ČRo dohodli se členové Rady ČRo na změně termínu na den 20.5.2009 (návštěva regionálního studia ČRo Sever se sídlem v Ústí n/Labem a v pobočce   redakce v Liberci).

J.Jandová zajistí objednání služebních aut, noclehů pro mimopražské členy a zašle tuto informaci na vědomí pí Škraňkové, ředitelce ČRo Sever

- dne 27.5.09 se bude konat zasedání P RČRo od 9:00 hod., od 14:00 hod. začíná v PS Parlamentu ČR projednání „Zprávy o činnosti ČRo za r. 2008“

- přečetl mail od pí Hajduchové z 21.4.09, která požaduje možnost položení dotazů na veřejné schůzi R ČRo. Členové Rady se shodli na doporučení pí Hajduchové, aby své otázky směřovala na Radu písemně a ta  jako kolektivní orgán také písemně odpoví.

ad 2.

informace z mimořádného zasedání z Dozorčí komise dne 21.4.09  předala  D.Jaklová. Jednání bylo svoláno z důvodů upřesnění a vyjasnění procedurálních záležitostí DK. Dozorčí komise směřovala dotaz na Radu ohledně odevzdávání jednotlivých materiálů  v případě rozdílných názorů jednotlivých členů DK.

Členové RČRo zdůrazňují, že DK je pro ně důležitý, odborný orgán a její názory jsou pro ně velmi důležité.

Závěrem bylo dohodnuto, že Rada ČRo nechce jednotlivé materiály, ale požaduje oficielní komplexní materiály s jednoznačným závěrem, byť s většinovým (vždy nemusí dojít ke 100% shodě).

Separátní stanovisko některého člena DK lze uvést v závěru vyhodnocení určitého materiálu.

Další zasedání DK RČRo se koná dne 13.5.09 dopoledne a ve 13:00 hod. se zúčastní DK RČRo zasedání předsednictva RČRo.

ad 3.

kompletace podkladů pro PS ve věci rekonstrukce Vinohradské 12, P 2.

L.Jíša přečetl návrh průvodního dopisu, určeného jak pro mediální komisi, tak kulturní výbor PS Parlamentu ČR, vč. připojených příloh.

Materiál byl schválen všemi přítomnými členy RČRo, bude projednán na veřejné schůzi RČRo 22.4.09 a rozeslán.

ad 4.

příprava usnesení pro veřejnou schůzi  Rady ČRo

Podrobně byly projednány a schváleny všechny navržené body následujícího programu:

- informace k rekonstrukci objektu ČRo – Vinohradská 12, Praha 2 - aktuální zhodnocení situace

- kompletace podkladů pro PS ve věci rekonstrukce

- informace o přípravě voleb do evropského parlamentu v podmínkách ČRo

- hodnocení vybraných rozhlasových stanic za měsíc březen 2009

- právní kroky vůči pí Vlastě Strakové a pí Janě Hofmanové

- stížnosti/názory/náměty posluchačů

- neveřejný bod jednání

- udělení odměny generálnímu řediteli ČRo

- různé

Dodatečně byl zařazen bod č. 8 – udělení odměny generálnímu řediteli ČRo Václavu Kasíkovi – viz bod   ad 5.

ad 5.

Generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka zastupoval Zdeněk Vodsloň, který se zaměřil především na informace:

- k rekonstrukci Vinohradské 12, P 2. K dnešnímu dni je prostavěno za částku 303 316 730,- Kč, vč. dotace 40 mil. Kč  z Ministerstva kultury. Vyfakturováno je 268 856 mil. Kč. Je předáno 5. a 6. patro (s drobnými vadami a nedodělky), k 30.4.09 je termín předání 3. a 4. patra, poté budou následovat další patra. Přesun pracovníků v termínu do 31.5.09 do administrativní budovy z Římské 12 není ohrožen. ČRo žádá prodloužení pronájmu  budovy v Římské 12 o 1 měsíc z důvodu vyklizení, vymalování a předání majiteli v původním stavu. Nájem za 1 měsíc představuje 800 tis. Kč,  což je částka o kterou se navýší náklady na rekonstrukci.

Jednání o smlouvě o požadavcích zhotovitele je nyní pozastaveno. Dne 23.4.09 proběhne důležité jednání se zhotovitelem ohledně pěti požadavkových listů a pokud nedojde ke shodě bude vše předáno ÚRS.

Diskuze:

L.Jíša dotazuje se:

- na dodatek č. 4, kterým se mění termíny u dodatku č. 2, ve kterém je jasně stanoveno, že případné prodloužení termínů je pod velkou sankcí

- na termíny fasád

- termín kompletního předání studií

Z.Vodsloň – sděluje, že u dodatku č. 2 je přesně vymezen předmět plnění, není zde uvedena fasáda, termíny fasád jsou: vnější k 30.6.09, vnitroblok k 15.11.09.

S kompletním zhotovením  studií - ve zhotoviteli navrženém termínu - k 31.3.2010 ČRo nesouhlasí.

T.Ratiborský vznáší dotazy:

- zda je vedení ČRo schopno odhadnout výslednou částku nad původně sjednaný limit

- na existenci dokumentu, který se má projednávat u soudu

- kdo kontroluje stavbu, proč jsou problémy pouze ve stavebních pracích a co zapříčinilo, že se při kontrole projektu nepřišlo na chyby

Z.Vodsloň:

- sděluje, že náklady nad limit tvoří ony tři dodatky č. 1, 3, a 4  představující  9,2 mil. Kč + 24,1 mil. Kč + 15,5 mil. Kč. V jednání nad rámec je dalších 60 mil. Kč. Řada prací je ještě rozkryta (dostavba vnitrobloku) a vedení ČRo zatím neumí sdělit    výslednou finanční částku

- ujišťuje, že Metrostavu bylo předáno vše, co požadovali a chyby v projektu budou předmětem soudního sporu

- kontrola stavby je vedena na třech úrovních:

- realizačním týmem ČRo, vedeným ing.Chárou

- řídícím výborem ČRo, vedeným Z.Vodsloněm a vedením ČRo

- supervizorem stavby – ing. Filipem, který předkládá nezávislé zprávy

Z.Vodsloň přiznal, že Český rozhlas nedisponoval nikdy vlastním statikem

L.Jíša – upozorňuje na smlouvy ohledně plnění tzv. uzlových bodů a neplnění těchto bodů je pod sankcemi

A.Zelenka – chce znát odpověď, jak je možné, že viník se hledá v projektu,  smlouva mluví jasně a dotazuje se na rozdíl mezi vícepracemi a dodatečnými pracemi.

Z.Vodsloň sděluje, že  na první závady se přišlo až při zahájení rekonstrukce a v projektu se muselo přistoupit ke 135 opravám. Vícepráce představují vynucené práce zhotovitelem (např. v důsledku špatného projektu), dodatečné práce jsou práce vyžádané navíc zadavatelem.

Z.Vodsloň a R.Medek předávají předsedovi RČRo dopis se žádostí o udělení odměny generálnímu řediteli ČRo Václavu Kasíkovi za podíl na hospodářských výsledcích roku 2008. J.Florian oznámil, že RČRo tuto záležitost  projedná v co nejkratším možném termínu.

R.Medek informoval, že:

- v současné době podniká tzv. „spanilé jízdy“ a projíždí všechny regiony, každý týden jeden region a provádí analýzu programu i rozpočtu.

- v Mariánských lázních se uskutečnilo setkání šéfů všech stanic včetně regionálních, Úsporu, která vznikla společným sdílením nočního  zpravodajství, chce věnovat na rozvoj investigativního zpravodajství.

- ve spolupráci s L.Hurníkem - ČRo 3 Vltava probíhá příprava na vytvoření dětského webu

- probíhá příprava voleb do evropského parlamentu v podmínkách ČRo, voleb se zúčastní jak celoplošné stanice, tak budou začleněny i regionální stanice. Od 6.5.09 se začnou  vysílat  postupně vizitky všech kandidátů. Pořady bude vyrábět ČRo 1 Rž a přebírat a začleňovat se budou všechny regiony. Navíc vznikne tzv. „Vysvětlovna“, kde budou objasňovány evropské otázky a názory. Od 23.4.09 začne vysílání Sedmadvacítky, která představí pravidelně každý den jednu zemi EÚ. Podílet se na výrobě a vysílání bude hlavně ČRo 1 Rž a ČRo Česko, vybrané zprávy bude přebírat i ČRo 2 Praha a regionální stanice. Vznikne také nový, specielní projekt, který bude vyjadřovat postoje mladé generace – odvysílá Radio Wave.

L.Jíša se dotazuje jak je možné, že byly za měsíc březen 2009 vyplaceny 1 400 osobám neoprávněně 2x za sebou honoráře představující finanční objem cca   9 mil. Kč.

Z.Vodsloň přiznává, že šlo o lidskou chybu v ekonomickém odd., způsobenou špatnou komunikací mezi pracovnicemi. L. Jíša žádá o průběžné informování o průběhu řešení toho případu.

J.Florian se obrací na Z.Vodsloně s otázkou kolik pracovníků z ČRo je nyní na služební cestě v Africe. Vzhledem k tomu, že Z.Vodsloň neví, žádá o zjištění a předání informace RČRo.

Poté J.Florian děkuje hostům za účast a připomíná jim odpolední veřejnou schůzi Rady,  kde vystoupí s krátkými referáty na téma rekonstrukce Vinohradské a příprava voleb do evropského parlamentu v ČRo.

ad 6.

stížnosti/názory/náměty posluchačů –  L.Jíša informoval o došlých stížnostech i vyřízených stížnost, které budou součástí projednání na veřejné schůzi Rady ČRo.

ad 7.

Různé

- byla vyřízena agenda RČRo.

- vzhledem k tomu, že DK RČRo se zúčastní dne 13.5.09 zasedání předsednictva RČRo ve 13:00 hod. přesune se pohovor p. Hubičky s RČRo na 14:00 hod. Zajistí J.Jandová.

- závěrem přítomní členové RČRo projednali předloženou žádost o udělení odměny GŘ ČRo Václavu Kasíkovi, projednání bude i součástí dubnové veřejné schůze  a o výsledku bude GŘ ČRo informovat  písemně předseda RČRo

- rekapitulace:

- 20.5.2009: výjezdní zasedání RČRo do regionálního studio ČRo Sever,

Program:

10:00 hod - zasedání předsednictva RČRo  v Liberci

15:00 hod – veřejná schůze Rady ČRo v Ústí n/Labem

/odjezdy: v 6:30 z Brna do Liberce a v 8:00 z Prahy do Liberce,

po skončení P RČRo přejezd do Ústí n/Labem, předpokládaný

odjezd zpět: 17:00 hod. Ústí n/Labem-Brno, Ústí n/Labem –

Praha/

    - od 9:00 hod. – jednání P RČRo

od 14:00 projednání Zprávy o činnosti ČRo v r. 2008 v

kulturním výboru PS Parlamentu ČR Rady ČRo

# Příští jednání předsednictva Rady ČRo se koná  dne 6.5.2009, od 13:00 hod. v č.m. 613, Římská 13, P2

# Ověření zápisu: Dana Jaklová